[様式４]

令和　 年　 月　 日

発注者　北九州市

代表者　北九州市長　様

受注者　住　　　　所

商号又は名称

代 　表 　者　　　　　　　　　　　印

代表者（受任地がある場合は受任者）の署名の場合は押印不要

工　事　履　行　報　告　書

| 工 事 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請 負 金 額 | 円 |  |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで |  |  |
| 履行状況確認日 | 令和 年 月 日現在 |  |  |
| 月別進捗率 | 予定工程（％） [ ]は工程変更後 | 実施工程（％） [ ]は予定工程との差 | 備 考 |
| 令和 年 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 令和 年 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| 月 | [ ] | [ ] |  |
| （記載欄） |  |  |  |

※必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

[様式４] 　　　　　　　　　　【　記　載　例　】

令和７年１２月　１日

発注者　北九州市

代表者　北九州市長　様

受注者　住　　　　所

商号又は名称

代 　表 　者　　　　　　　　　　　印

代表者（受任地がある場合は受任者）の署名の場合は押印不要

工　事　履　行　報　告　書

| 工 事 名 | ○○○○○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請 負 金 額 | 円 |  |  |
| 工 期 | 令和 ７年 ４月３０日から令和 ８年 ３月３０日まで |  |  |
| 履行状況確認日 | 令和 ７年１１月３０日現在 |  |  |
| 月別進捗率 | 予定工程（％） [ ]は工程変更後 | 実施工程（％） [ ]は予定工程との差 | 備 考 |
| 令和 ７年 ４月 | ０．０[ ] | ０．０[ ０．０] |  |
| ５月 | ０．０[ ] | ０．０[ ０．０] |  |
| ６月 | ２．３[ ] | ０．８[ １．５] |  |
| ７月 | ４．８[ ] | ４．６[ ０．２] |  |
| ８月 | １１．３[ ] | ８．２[ ３．１] |  |
| ９月 | １８．１[ ] | １５．１[ ３．０] |  |
| １０月 | ２７．６[ ] | ３２．５[＋４．９] |  |
| １１月 | ３７．０[ ] | ６６．９[＋２９．９] | ＞５０％ |
| １２月 | ５５．８[ ] | [ ] |  |
| 令和 ８年 １月 | ７６．８[ ] | [ ] |  |
| ２月 | ９８．２[ ] | [ ] |  |
| ３月 | １００．０[ ] | [ ] |  |
| （記載欄） |  |  |  |

※必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。